**ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM**

**-Nhóm 11-**

**PHÁT BIỂU CÔNG VIỆC**

HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIAO TIẾP

GIỮA GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH

**vRemind**

*Thành phố Hồ Chí Minh 2015*

**BẢNG GHI NHẬN CHỈNH SỬA TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Mô tả** | **Tác giả** |
| 12/10/2015 | 1.0 | Tạo và soạn thảo tài liệu | Nguyễn Trọng Hiếu |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**MỤC LỤC**

[1. Giới thiệu 4](#_Toc432491262)

[1.1 Mục đích tài liệu 4](#_Toc432491263)

[1.2 Đối tượng của tài liệu 4](#_Toc432491264)

[1.3 Tác giả 4](#_Toc432491265)

[1.4 Cấu trúc tài liệu 4](#_Toc432491266)

[2. Mục đích của dự án 4](#_Toc432491267)

[3. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan 4](#_Toc432491268)

[3.1 Các bên liên quan: 4](#_Toc432491269)

[3.2 Vai trò và trách nhiệm 5](#_Toc432491270)

[4. Nội dung công việc 5](#_Toc432491271)

[4.1 Các công việc sẽ làm: 5](#_Toc432491272)

[4.1.1 Môi trường phát triển/lập trình 5](#_Toc432491273)

[4.1.2 Môi trường triển khai ứng dụng 5](#_Toc432491274)

[4.1.5 Các chức năng chính của chương trình 5](#_Toc432491275)

[4.1.6 Các công việc chính 5](#_Toc432491276)

[5. Thiết kế đề xuất 6](#_Toc432491277)

[5.1 Giao diện đề xuất 6](#_Toc432491278)

[6. Địa điểm thực hiện dự án 6](#_Toc432491279)

[7. Tiêu chí chấp thuận 7](#_Toc432491280)

# 1. Giới thiệu

## 1.1 Mục đích tài liệu

- Tài liệu statement of work là tài liệu xác định ra phạm vi của dự án và làm rõ trách nhiệm

của những người tham dự.

- Tài liệu này sẽ là cơ sở để các bên liên quan thống nhất ý kiến, và sẽ là nền tảng trong việc

giải quyết các mâu thuẫn tiềm ẩn sau này.

## 1.2 Đối tượng của tài liệu

- Đối tượng người đọc của tài liệu này gồm có:

• Khách hàng:

o Thầy Ngô Huy Biên

o Giảng viên trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

• Nhóm phát triển:

o Nhóm 11.

## 1.3 Tác giả

Người viết: Nguyễn Trọng Hiếu

## 1.4 Cấu trúc tài liệu

- Tài liệu gồm các phần báo sau:

• Mục đích của dự án.

• Vai trò và trách nhiệm các bên liên quan: Nhằm giúp các bên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia dự án.

• Nội dung công việc: Những gì được đưa vào dự án.

• Thiết kế đề xuất.

• Địa điểm làm việc.

• Tiêu chí chấp thuận: các tiêu chí sản phẩm cần đạt được khi chuyển giao cho khách hàng.

# 2. Mục đích của dự án

- Xây dựng một hệ thống cho phép giáo viên có thể gửi thông báo đến tất cả các phụ huynh học sinh bất cứ lúc nào và đảm bảo phụ huynh có thể nhận được thông báo ngay lập tức.

# 3. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

## 3.1 Các bên liên quan:

- Khách hàng: Thầy Ngô Huy Biên.

- Nhóm phát triển: nhóm 11.

## 3.2 Vai trò và trách nhiệm

- Đối với khách hàng:

• Giải thích rõ ràng về các yêu cầu của dự án, các yêu cầu của khách hàng sẽ được liệt kê chi tiết trong bản đặc tả yêu cầu (SRS), mọi thay đổi yêu cầu sau này sẽ phải thông qua trưởng dự án.

• Thực hiện đúng theo những gì đã nêu trong bản Statement of Work và bản hợp đồng chính thức.

- Đối với nhóm phát triển:

• Hoàn thành và bàn giao sản phẩm đúng hạn như đã ghi trong phần 7, thường xuyên feedback tiến độ công việc cho khách hàng.

• Hỗ trợ chu đáo cho khách hàng về vần đề kỹ thuật hoặc các vấn đề khác trong dự án giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng về dự án.

# 4. Nội dung công việc

# 4.1 Các công việc sẽ làm:

## 4.1.1 Môi trường phát triển/lập trình

- Môi trường lập trình: Sublime Text

• Ngôn ngữ lập trình: PHP

• Framework: Laravel

• Cơ sở dữ liệu: MySQL

## 4.1.2 Môi trường triển khai ứng dụng

• Trình duyệt wed FireFox, Google chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

## 4.1.5 Các chức năng chính của chương trình

• Tạo, quản lí các lớp học.

• Thông báo thông tin đến lớp học.

• Chat nhóm giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.

## 4.1.6 Các công việc chính

• Viết đặc tả yêu cầu, lên kế hoạch làm việc.


• Thiết kế và cài đặt.

• Lên kế hoạch kiểm thử, tiến hành kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp thuận.


• Soạn thảo hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

# 5. Thiết kế đề xuất

## 5.1 Giao diện đề xuất



Màn hình thông báo đến lớp học



Màn hình chat nhóm

# 6. Địa điểm thực hiện dự án

• Nơi thực hiện dự án chính: Tự do.

• Nơi họp nhóm: Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên 227 Nguyễn Văn Cừ Q5 TPHCM

# 7. Tiêu chí chấp thuận

- Sản phẩm bàn giao phải thực hiện đúng tiến độ đã đề ra và đáp ứng các tiêu chí sau:

• Tính tiện dụng: giao diện thân thiện, đơn giản, dễ hiểu.

• Tính tiến hóa: chương trình có khả năng mở rộng các tính năng khác về sau.

• Tính ổn định: chương trình chạy không bị Crash, không gây ra lỗi làm treo hệ thống.

• Hiệu suất: các chức năng của phần mềm thực hiện dưới 30 giây.

• Chức năng: đầy đủ các chức năng như trong bản đặc tả yêu cầu.